Obviamente, não se pode desenvolver um sistema sem antes passar pela etapa de projeto. No caso do workflow, esta premissa também é válida. Mesmo para processos simples é necessário seguir uma metodologia de desenvolvimento de sistemas, sob pena de cair em erros de implementação, por falta de planejamento. Portanto, antes de começar a codificar o seu processo, atente para as recomendações descritas abaixo.
Está sendo sugerida a MDS - Metodologia de Desenvolvimento de Serviços, do framework Pinhão, como base para o desenvolvimento de processos de workflow. Na prática foram feitos alguns cortes na metodologia original, para torna-lá mais adequada para o workflow. Isto não significa que etapas importantes foram suprimidas, mas apenas que ocorreu uma reorganização para tornar o tempo de projeto mais curto. Foi tomada esta decisão levando em consideração os seguintes fatores:
Geralmente o projetista também é o implementador;
Os processos de workflow, geralmente, são de complexidade baixa ou média.
## Documento do Projeto
Deve-se redigir um documento de projeto, com no mínimo, os ítens listados abaixo.
1 Apresentação
2 Caracterização da Organização
  2.1 Identificação
3 Caracterização do Problema
4 Situação Atual
5 Requisitos
6 Funcionalidades
  6.1 Diagrama de Fluxo de Atividades
  6.2 Diagrama de Casos de Uso
  6.3 Descrição dos Casos de Uso
  6.4 Diagrama de Entidades e Relacionamentos
7 Proposta de Solução
8 Esforço de Desenvolvimento, Prazos e Custos.
9 Benefícios
10 Estratégias de Abordagem
11 Equipe de Trabalho - Papéis
12 Atividades e Prazos

Para facilitar, está disponível um  modelo de documento de Projeto.
No cálculo do esforço de desenvolvimento (ítem 8), deve-se seguir as orientações do documento  Métrica para Estimativa de Projetos, também do Framework Pinhão.
## Documentos dos Casos de Uso
Para cada caso de uso identificado no relatório do projeto, deverá ser produzido um documento de especificação, conforme exemplificado neste  modelo
## Repositório para a documentação
Todos os documentos produzidos deverão ser armazenas no cvs do servidor de desenvolvimento do workflow, segundo a árvore de diretório abaixo:
      Módulo
        +- doc
        +- UCS
        +- ucs_atividade.odt
        +- ...
        +- der_modulo.png
        +- der_modulo.xml
        +- fluxo_modulo.dia
        +- fluxo_modulo.png
        +- projeto_modulo.odt
        +- ucs_modulo.jude
        +- ucs_modulo.png

onde:
Módulo = nome do processo
UCS = pasta para armazenamento dos documentos de caso de uso
atividade = nome de uma atividade do processo
der_modulo = arquivos do diagrama-entidade-relacionamento
fluxo_modulo = arquivos do fluxo de atividades
projeto_modulo = arquivo principal do projeto
ucs_modulo = arquivos do diagrama de casos de uso
## Softwares recomendados para produção dos documentos
Fase	Software	Instalação

Projeto	BrOffice.org	apt-get install broffice-celepar

Der	DbDesigner	apt-get install dbdesigner4

Fluxo	Dia	apt-get install dia

Casos de uso	Jude	apt-get install jude