# Versão Experimental - Flumen
Em paralelo ao desenvolvimento normal do módulo workflow, encontra-se em construção uma nova versão experimental, com o objetivo de reestruturar o módulo e introduzir melhorias significativas.
O codinome desta versão é "Flumen" e os experimentos estão sendo registrados como tickets do trac associados ao  Milestone Sandbox - Workflow.
O código fonte está disponível na área sandbox do Svn, e está estruturado da seguinte maneira:
sandbox
  |
  + - workflow
      |
      + - trunk
      |
      + - branches
        |
        + ticket #

O ramo trunk é destinado para a versão em desenvolvimento consolidada, isto é, o código existente no trunk deve ser funcional, podendo ser baixado e executado, com o mínimo de problemas.
O ramo branches é destinado para as versões em desenvolvimento, associadas a tickets do Trac. Cada novo experimento deve estar registrado em um ticket associado ao milestone "SandBox - Workflow".
O ciclo de vida de uma implementação no Flumen deve ser:
- Criar um ticket no Trac para descrever e discutir a nova implementação;
- Associar o ticket ao milestone "SandBox - Workflow";
- Criar um branch a partir do trunk e nomeá-lo com o número do ticket;
- Desenvolver as modificações no branch e testar;
- Quando estiverem concluídas, fazer o merge com trunk e testar;
- Fechar o ticket.
Caso o assunto de um ticket seja de fácil implementação, é opcional criar o branch para ele, podendo a implementação ser feita diretamente no trunk.
Não é recomendado ter mais de um ticket por branch. É preferível ter sempre a associação 1:1 de um ticket ao seu próprio branch.
Caso alguma implementação no Flumem possa ser aproveitada de imediato no módulo oficial, nada impede que seja transferida, desde que bem testada e não comprometa o funcionamento do módulo e processos.
Para saber mais sobre svn e branches, consulte o documento: Como Trabalhar com Branches Utilizando o SVN
## Banco de Idéias
Nesta seção estão registradas as sugestões de melhorias no módulo, que surgiram ao longo do tempo, e foram agrupadas para auxiliar na elaboração do que realmente será realizado.
- Propostas para o Módulo Workflow
- Propostas para o MVC do Workflow
## Novo MVC para os Processos de Workflow
Levantamento e Análise de Requisitos?